Российская Федерация

Новгородская  область Валдайский район

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМЁНОВЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  26.05.2023  № 32

д. Семёновщина

О внесении изменений в постановление

от 25.12.2022 №145 «Об  утверждении

муниципальной Программы

«Осуществление дорожной деятельности

в отношении автомобильных дорог

общего пользования местного значения

расположенных в границах населенных

пунктов Семёновщинского сельского

поселения на 2023-2025 годы»

В соответствии с  Федеральными законами от 08 ноября 2007 года  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях качественного улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Семёновщинского сельского поселения, обеспечения безопасности дорожного движения автотранспортных средств и обеспечения защиты жизни и здоровья граждан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных в границах населенных пунктов Семёновщинского сельского поселения на 2023-2025 годы» и читать в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Семёновщинский вестник» и на официальном сайте в сети «Интернет».

Глава сельского поселения                                       Е.В.Баранов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Семёновщинского сельского поселения

от  25.12.2022   № 145

(в редакции от 26.05.2023 №32)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных в границах населенных пунктов Семёновщинского сельского поселения на 2023-2025 годы

I.ПАСПОРТ

муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных в границах населенных пунктов Семёновщинского сельского поселения на 2023-2025 годы
(далее - муниципальная программа)

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Администрация Семёновщинского сельского поселения.

2. Соисполнитель муниципальной программы: нет

3. Цели:

Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории

Семёновщинского сельского поселения.

4. Задачи:

Задача 1. Содержание дорожного хозяйства на территории Семёновщинского

сельского поселения

- улучшение технического состояния существующей улично-дорожной сети и автомобильных  дорог и дорожных сооружений местного значения, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автодорог с учетом приоритетов социально-экономического развития Семёновщинского сельского поселения на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию автодорог;

обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования  местного значения;
обеспечение круглогодичного поддержания надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения;

оформление автомобильных дорог  общего пользования  местного значения в качестве объектов имущественных прав;

доведение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий до нормативных требований.

Задача 2. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории

Семёновщинского  сельского поселения

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения

- предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма

5. Подпрограммы муниципальной программы:

1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Семёновщинского сельского поселения за счет средств бюджета Семёновщинского сельского поселения.

2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Семёновщинского сельского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Семёновщинского сельского поселения.

3. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Семёновщинского сельского поселения  за счет средств  бюджета Семёновщинского сельского поселения.

4. Сроки реализации муниципальной программы: 2023-2025 годы.

5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | Местный бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 2023 | 3 231 000,00 |  | 958 338,69 |  | 4 189 338,69 |
| 2024 | 2 154 000,00 | - | 998 400,00 | - | 3 152 400,00 |
| 2025 | 2 154 000,00 | - | 1 075 200,00 | - | 3 229 200,00 |
| ВСЕГО | 7 539 000,00 | - | 3 031 938,69 | - | 10 570 938,69 |

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

снижение к 2025 году доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям;

увеличение к 2025 году доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт;

улучшение к 2025  году состояния улично-дорожной сети;

сокращение к 2025 году числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

II. Характеристика текущего состояния улично-дорожной сети территории

Семёновщинского сельского поселения

Программа разработана в соответствии  с  Федеральными законами от  8 ноября 2007 года № 257 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Семёновщинское сельское поселение  имеет сложившуюся улично-дорожную сеть, состоящую из следующих  конструктивных элементов:

  - протяжённость улично-дорожной сети в границах населённых пунктов – 23,444 км, из них 4,3 % имеют  твёрдое покрытие.

Вопрос  состояния   улично-дорожной сети   местного значения и их ремонта является одной из основных проблем сельского поселения на протяжении последнего десятилетия.

За последние годы   значительно  ухудшилось состояние дорожных покрытий  автомобильных дорог местного значения, расположенных на территории Семёновщинского сельского поселения. Одними  из основных причин  их разрушения являются: длительный срок эксплуатации дорог, увеличение интенсивности движения автотранспортных средств,  погодно-климатические условия и ряд других.

Существующая дорожная сеть на территории Семёновщинского сельского поселения не соответствует темпам автомобилизации, сохраняется высокий уровень физического, морального и экономического износа дорожного покрытия.

Недостаточность  финансовых средств, выделяемых на  проведение ремонтных работ  капитального характера привела к нарушению  нормативных межремонтных сроков и в целом неудовлетворительному состоянию дорожного покрытия автодорог местного значения. Нормативный межремонтный срок службы дорожного полотна автодорог -10 лет, фактический срок эксплуатации дорог  в среднем более 20 -30 лет и более.

Большая часть автомобильных дорог местного значения  требуют  приведения их в нормативное состояние.

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития   Семёновщинского сельского поселения, является развитие  и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием  улично-дорожной сети, расположенной  на территории Семёновщинского сельского поселения, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно- целевого метода.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретные мероприятия Программы.

Мероприятия Программы направлены на решение существующих проблем, в том числе на обеспечение  безопасности движения автотранспортных средств, качественного улучшения состояния автомобильных дорог местного значения общего пользования и обеспечения защиты жизни и здоровья граждан.

Объёмы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

Управление реализацией Программы осуществляет заместитель Главы администрации сельского поселения, вносит в установленном порядке предложения по упорядочению мероприятий, предусмотренных Программой, с учётом складывающейся социально-экономической ситуации.

III. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых для содержания и восстановления первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Семёновщинского сельского  поселения.

Исходя из целей муниципальной программы, предусматриваются основные направления ее реализации:

развитие и совершенствование автомобильных дорог;

своевременное и качественное проведение дорожных работ для повышения уровня безопасности дорожного движения;

совершенствование системы организации дорожного движения.

Муниципальная программа представляет собой систему мероприятий, взаимоувязанных по задаче, срокам осуществления и ресурсам, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных  функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере развития дорожного хозяйства  Семёновщинского сельского поселения.

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач муниципальной программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям.

К числу макроэкономических рисков также следует отнести возможное снижение объемов производства и предложения на рынке строительных материалов может привести к их дефициту и замедлению темпов реализации мероприятий муниципальной программы в области строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог. Вместе с тем, увеличение объемов реализации мероприятий муниципальной программы, в первую очередь, в области содержания и ремонта автомобильных дорог, может обеспечить дополнительную занятость лиц.

Управление рисками при реализации муниципальной программы и минимизация их негативных последствий при выполнении мероприятий муниципальной Программы будет осуществляться на основе оперативного и среднесрочного планирования работ.

Система управления реализацией муниципальной программы предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:

использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов для обеспечения   наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;

периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации муниципальной программы.

IV. Механизм реализации и управления муниципальной программы

Механизм реализации  муниципальной программы включает в себя систему комплексных мероприятий.

Реализация муниципальной программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами.

В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объем расходов бюджетов – корректироваться.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации муниципальной программы, являются:

эффективное и целевое использование средств бюджета;

соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контактов на выполнение работ по строительству, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения  с подрядной организацией;

осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов;

гарантийными обязательствами подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов.

V. Перечень целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Цели, задачи и целевые показатели муниципальной подпрограммы | Значение целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Цель 1. Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Семёновщинского сельского поселения |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1. Содержание дорожного хозяйства на территории Семёновщинского сельского поселения |  |  |  |
| 1.1.1. | Показатель 1. Доля автомобильных дорог, поддерживаемых в эксплутационном состоянии, допустимом по условиям обеспечения непрерывного и безопасного дорожного движения в любое время года, %»(ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт РФ. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплутационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля.»(утв.Приказом Росстандарта от 26.09.2017 №1245-ст) | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.2 | Показатель 2. количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | 4 | 2 | 2 |
| 1.2 | Задача 2. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Семёновщинского сельского поселения |  |  |  |
| 1.2.1 | Показатель 1. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими (ремонт искусственных неровностей, нанесение дорожной разметки) | 100 | 100 | 100 |

VI. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия |  | Срок реализации |  | Источник финансирования | Объем финансирования по годам, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |
| 1. | Задача 1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Семёновщинского сельского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Семёновщинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация подпрограммы «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Семёновщинского сельского поселения» |  | Администрация Семёновщинского сельского поселения | 2023-2025 годы | Местный бюджет |  | 690 118,56 |  | 728 400,00 |  | 705 200,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 690 118,56 |  | 728 400,00 |  | 705 200,00 |
| 1.2 | Реализация подпрограммы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Семёновщинского сельского поселения» |  | Администрация Семёновщинского сельского поселения |  | Местный бюджет |  | 258 220,13 |  | 260 000,00 |  | 360 000,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 3 231 000,00 |  | 2 154 000,00 |  | 2 154 000,00 |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 3 489 220,13 |  | 2 414 000,00 |  | 2 514 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 179 338,69 |  | 3 142 400,00 |  | 3 219 200,00 |
| 2. | Задача 2. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Семёновщинского сельского поселения за счет средств бюджета Семёновщинского сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализация подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Семёновщинского сельского поселения» | Администрация Семёновщинского сельского поселения |  | 2023-2025 годы |  | Местный бюджет | 10 000,00 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | итого | 10 000,00 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 4 189 338,69 | 3 152 400,00 |  | 3 229 200,00 |  |

VII. ПОДПРОГРАММА

«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного

значения на территории Семёновщинского сельского поселения за счет средств

бюджета Семёновщинского сельского поселения»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы

1. Исполнитель подпрограммы:

Администрация Семёновщинского сельского поселения.

2. Задачи подпрограммы муниципальной программы:

Содержание дорожного хозяйства на территории Семёновщинского сельского поселения.

3. Сроки реализации подпрограммы: 2023-2025 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы в целом и по годам реализации (рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет, руб. | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2023 | 0,00 | - | 690 118,56 | - | 690 118,56 |
| 2024 | 0,00 | - | 728 400,00 | - | 728 400,00 |
| 2025 | 0,00 | - | 705 200,00 | - | 705 200,00 |
| ВСЕГО | 0,00 | - | 2 123 718,56 |  | 2 123 718,56 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

снижение к 2025 году доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям;

улучшение к 2025 году состояния улично-дорожной сети.

Мероприятия подпрограммы

«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

на территории Семёновщинского сельского поселения за счет средств

бюджета Семёновщинского сельского поселения»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Источ-ник финансирования | Объем финансирования по годам, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Семёновщинского сельского поселения | 2023-2025 годы | Мест-ный бюджет | 690 118,56 | 728 400,00 | 705 200,00 |
| 1.1 | Уборка автомобильных дорог в зимний и летний период (уборка снега, уборка противогололёдным материалом, грейдирование, обкашивание обочин дорог) | Администрация Семёновщинского сельского поселения | 2023-2025 годы | Администрация Семёновщинского сельского поселения | 690 118,56 | 728 400,00 | 705 200,00 |

VIII. ПОДПРОГРАММА

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного

значения на территории Семёновщинского сельского поселения за счет средств

областного бюджета и бюджета Семёновщинского сельского поселения»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы

1. Исполнитель подпрограммы:

Администрация Семёновщинского сельского поселения.

2. Задачи подпрограммы муниципальной программы:

Содержание дорожного хозяйства на территории Семёновщинского сельского поселения.

3. Сроки реализации подпрограммы: 2023-2025 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы в целом и по годам реализации (рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет, руб. | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2023 | 3 231 000,00 | - | 258 220,13 | - | 3 489 220,13 |
| 2024 | 2 154 000,00 | - | 260 000,00 | - | 2 414 000,00 |
| 2025 | 2 154 000,00 | - | 360 000,00 | - | 2 514 000,00 |
| ВСЕГО | 7 539 000,00 | - | 878 220,13 |  | 8 417 220,13 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

снижение к 2025 году доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям;

увеличение к 2025 году доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт;

улучшение к 2025 году состояния улично-дорожной сети.

Мероприятия подпрограммы

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

на территории Семёновщинского сельского поселения за счет средств

областного бюджета и бюджета Семёновщинского сельского поселения»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Источ-ник финансирования | Объем финансирования по годам, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения из средств субсидии областного бюджета | Администрация Семёновщинского сельского поселения | 2023-2025 годы | областной бюджет | 3 231 000,00 | 2 154 000,00 | 2 154 000,00 |
| 1.1 | в т.ч. ремонт дороги д.Бояры (площадь участка, 667,5 кв.м.), протяжённость 150 м. | Администрация Семёновщинского сельского поселения | 2023-2025 годы | Местный бюджет | 14 669,42 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в т.ч. ремонт дороги д.Копейник (площадь участка, 895,5 кв.м.), протяжённость 150 м. | Администрация Семёновщинского сельского поселения | 2023-2025 годы | Местный бюджет | 12 628,88 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | в т.ч. ремонт дороги д.Яблонка (площадь участка 1410 кв.м.), протяжённость 200 м. | Администрация Семёновщинского сельского поселения | 2023-2025 годы | Местный бюджет | 22 644,41 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | в т.ч. ремонт участка дороги в д.Семёновщина от д.1 до д.4 (площадь участка 800 кв.м.), протяжённость 200 м. по проекту «Дорога к дому» | Администрация Семёновщинского сельского поселения | 2023-2025 годы | Местный бюджет | 69 456,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | в т.ч. ремонт дороги в д.Семёновщина от д.69 до д.75 (площадь участка 1132 кв.м.), протяжённость 283 м. по проекту «Дорога к дому» | Администрация Семёновщинского сельского поселения | 2023-2025 годы | Местный бюджет | 106 851,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в т.ч. д.Семёновщина от д.18 до д.35 (площадь участка 2400 кв.м.), по проекту «Дорога к дому» | Администрация Семёновщинского сельского поселения | 2023-2025 годы | Местный бюджет | 0,00 | 113 500,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 2 154 000,00 | 0,00 |
|  | в т.ч. д.Сухая Нива (площадь участка 2400 кв.м.), по проекту «Дорога к дому» | Администрация Семёновщинского сельского поселения | 2023-2025 годы | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 113 500,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 2 154 000,00 |
| 2 | Софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения из средств субсидии областного бюджета | Администрация Семёновщинского сельского поселения | 2023-2025 годы | Местный бюджет | 226 249,71 | 113 500,00 | 113 500,00 |
| 3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (за счёт средств местного бюджета) | Администрация Семёновщинского сельского поселения | 2023-2025 годы | Местный бюджет | 0,00 | 96 500,00 | 196 500,00 |
| 3.1 | в т.ч. д. Яблонка (площадь участка 500 кв.м.) | Администрация Семёновщинского сельского поселения | 2023-2025 годы | Местный бюджет | 0,00 | 96 500,00 | 0,00 |
| 3.2 | в т.ч. д.Кирилловщина (площадь участка 300 кв.м.) | Администрация Семёновщинского сельского поселения | 2023-2025 годы | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 196 500,00 |
| 4 | Прочие мероприятия | Администрация Семёновщинского сельского поселения | 2023-2025 годы | Местный бюджет | 31 970,42 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 4.1 | Составление и проверка проектно-сметной документации | Администрация Семёновщинского сельского поселения | 2023-2025 годы | Местный бюджет | 31 970,42 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| ИТОГО |  | Администрация Семёновщинского сельского поселения | 2023-2025 годы | Мест-ный бюджет | 258 220,13 | 260 000,00 | 360 000,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 3 231 000,00 | 2 154 000,00 | 2 154 000,00 |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 3 489 220,13 | 2 414 000,00 | 2 514 000,00 |

VIII. ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Семёновщинского сельского поселения за счет средств бюджета Семёновщинского сельского поселения

ПАСПОРТ

подпрограммы  «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории

Семёновщинского сельского поселения

1.Исполнитель подпрограммы муниципальной программы:

Администрация Семёновщинского сельского поселения.

2.Задачи подпрограммы:

Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Семёновщинского  сельского поселения

3. Сроки реализации подпрограммы: 2023-2025 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | Местный бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2023 | - | - | 10 000,00 | - | 10 000,00 |
| 2024 | - | - | 10 000,00 | - | 10 000,00 |
| 2025 | - | - | 10 000,00 | - | 10 000,00 |
| ВСЕГО | - | - | 30000,00 | - | 30000,00 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

сокращение к 2025 году числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Мероприятия подпрограммы

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Семёновщинского сельского поселения за счет средств бюджета Семёновщинского сельского поселения»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализа-ции | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Установка дорожных знаков знаков, нанесение дорожной разметки, ремонт искусственных неровностей, грейдирование, профилирование, очистка от снега, планировка и т.д.) на территории поселения | Администрация Семёновщинского сельского поселения | 2023-2025 годы | Местный бюджет | 10 000,00 | 10000,00 | 10 000,00 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 10 000,00 | 10000,00 | 10 000,00 |