Российская   Федерация

Новгородская  область  Валдайский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕМЁНОВЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПРОЕКТ

от   2020  №

д.Семёновщина

О внесении изменений в постановление от 31.10.2017 №60 «Об утверждении муниципальной программы информатизации Семёновщинского сельского поселения на 2018 –2020 годы»

В целях развития экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни, совершенствования системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий

ПОСТАНОВЛЯЮ

1.Внести изменения в муниципальную программу:

1.1. Изложить Приложение к муниципальной программе информатизации Семёновщинского сельского поселения  на 2018- 2020 годы «Мероприятия программы»

в прилагаемой редакции.

- 2. Контроль за ходом выполнения постановления возложить на заместителя главы Администрации Семёновщинского сельского поселения Кожевникову Л.И.

3.   Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Семёновщинский вестник» и на официальном сайте в сети «Интернет».

Глава сельского поселения			   Е.В.Баранов

Приложение

к муниципальной программе информатизации

Семёновщинского сельского поселения

на 2018- 2020 годы

Мероприятия программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации |  |  |  | Объем финансирования (руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. |  |
| - Совершенствование нормативно-правовой и методической базы в сфере использования информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ревизия существующих и разработка проектов правовых актов, регулирующих использование информационных ресурсов и технологий в Администрации поселения | Администрация сельского поселения |  | I квартал 2018 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Разработка стандартов, регулирующих развитие информационных систем и ресурсов | Администрация сельского поселения |  | II квартал 2018 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Администрации Семёновщинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение инвентаризации существующей муниципальной информационной системы | Администрация сельского поселения | 2 квартал 2018 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Сопровождение программ 1С «Бухгалтерия», программы «Контур Экстерн» | Администрация сельского поселения | в течение 2018-2020 годов |  | 82 275,0 |  |  | 25 923,0 |  | 30352,00 |  | 25 760,0 |
| 2.3 | Обслуживание оргтехники, приобретение расходных материалов | Администрация сельского поселения | в течение 2018-2020 годов |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 2.4. | Проектирование и строительство структурированных кабельных систем в помещениях, занимаемых ОМСУ | Администрация сельского поселения | III квартал 2018 года |  | в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Приобретение с установкой лицензионного программного продукта ПО VipNet Klient 4.x for Windows (KC) сеть 12359, дистрибутив ПО VipNet | Администрация сельского поселения | IV квартал 2020 года |  | 11650,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 12 240,0 |
| 2.6. | Обеспечение безопасности информационной телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ |  | в течение 2018-2020 годов |  | в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Приобретение технических средств, компьютерной техники | Администрация сельского поселения | IV квартал 2018 года, 1 квартал 2019 года |  | 93 788,0 |  |  | 37 140,0 |  | 50 648,00 |  | 0,00 |
| Создание и развитие информационных систем и ресурсов общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Развитие и сопровождение официального сайта Администрации поселения | Администрация сельского поселения | в течение 2018-2020 годов |  | 46 000,0 |  |  | 13 000,0 |  | 19 000,0 |  | 13 000,00 |
| 3.2. | Создание единой системы электронного документооборота, охватывающей Администрацию, муниципальные образования и учреждения Семёновщинского сельского поселения | Администрация сельского поселения | IV квартал 2018 года |  | в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение квалификации муниципальных служащих в области ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Участие в семинарах и научно-практических конференциях по проблемам развития ИКТ | Администрация сельского поселения | по плану |  |  | в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Повышение квалификации муниципальных служащих в области ИКТ на специализированных курсах | Администрация сельского поселения | в течение 2018-2020 годов |  |  | в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  | 227 063,0 |  | 76 063,0 |  | 100 000,0 |  | 51 000,00 |