Российская Федерация

Новгородская  область Валдайский район

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМЁНОВЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.06.2020  № 39

д.Семёновщина

О внесении изменений в постановление

Администрации Семёновщинского сельского

поселения от 31.10.2019  № 75

«Об  утверждении муниципальной

Программы «Осуществление дорожной

деятельности в отношении автомобильных

дорог общего пользования местного

значения расположенных в границах

населенных пунктов Семёновщинского

сельского поселения на 2019-2022 годы»

В соответствии с  Федеральными законами от 08 ноября 2007года  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях качественного улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Семёновщинского сельского поселения, обеспечения безопасности дорожного движения автотранспортных средств и обеспечения защиты жизни и здоровья граждан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить муниципальную Программу «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных в границах населенных пунктов Семёновщинского сельского поселения на 2019-2022 годы» в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Семёновщинский вестник».

Глава сельского поселения                                       Е.В.Баранов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Семёновщинского сельского поселения

от 30.10.2019   № 75

(в редакции от  05.06.2020  № 39)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных в границах населенных пунктов Семёновщинского сельского поселения на 2020-2022 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных в границах населенных пунктов Семёновщинского сельского поселения на 2019-2022 годы
(далее - муниципальная программа)

I.Наименование муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных в границах населенных пунктов Семёновщинского сельского поселения на 2019-2022 годы

II. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Администрация Семёновщинского сельского поселения.

III. Подпрограммы муниципальной программы:

1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Семёновщинского сельского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Семёновщинского сельского поселения;

2. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Семёновщинского сельского поселения  за счет средств  бюджета Семёновщинского сельского поселения.

IV. Цели и задачи муниципальной программы:

| № п/п | Цели и задачи муниципальной программы |
| --- | --- |
| 1. | Цель 1. Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Семёновщинского сельского поселения |
| 1.1 | Задача 1. Содержание дорожного хозяйства на территории Семёновщинского сельского поселения |
| 1.1.1 | улучшение технического состояния существующей улично-дорожной сети и автомобильных дорог и дорожных сооружений местного значения, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автодорог с учетом приоритетов социально-экономического развития Семёновщинского сельского поселения на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию автодорог; обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; обеспечение круглогодичного поддержания надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения; оформление автомобильных дорог общего пользования местного значения в качестве объектов имущественных прав; доведение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий до нормативных требований. |
| 1.1.2 | Совершенствование и обслуживание освещения улично-дорожной сети |
| 1.2 | Задача 2. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Семёновщинского сельского поселения |
| 1.2.1 | совершенствование организации движения транспорта и пешеходов, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
| 1.2.2 | предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |
| 1.2.3 | предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |

V. Сроки реализации муниципальной программы: 2019-2022 годы.

VI. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | Местный бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 2019 | 1085,000 |  | 1072,782 |  | 2157,782 |
| 2020 | 1151,000 | - | 1018,758 | - | 2169,758 |
| 2021 | 1151,000 | - | 904,500 | - | 2055,500 |
| 2022 | 1151,000 | - | 952,400 | - | 2103,400 |
| ВСЕГО | 4538,000 | - | 3948,440 | - | 8486,240 |

VII. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

снижение к 2022 году доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям;

увеличение к 2022 году доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт;

улучшение к 2022  году состояния улично-дорожной сети;

сокращение к 2022 году числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

VIII. Характеристика текущего состояния улично-дорожной сети территории

Семёновщинского сельского поселения

Технико-экономическое обоснование Программы

Программа разработана в соответствии  с  Федеральными законами от  8 ноября 2007 года № 257 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Семёновщинское сельское поселение  имеет сложившуюся улично-дорожную сеть, состоящую из следующих  конструктивных элементов:

  - протяжённость улично-дорожной сети в границах населённых пунктов – 22,9 км, из них 4,3 % имеют  твёрдое покрытие.

Вопрос  состояния   улично-дорожной сети   местного значения и их ремонта является одной из основных проблем сельского поселения на протяжении последнего десятилетия.

За последние годы   значительно  ухудшилось состояние дорожных покрытий  автомобильных дорог местного значения, расположенных на территории Семёновщинского сельского поселения. Одними  из основных причин  их разрушения являются: длительный срок эксплуатации дорог, увеличение интенсивности движения автотранспортных средств,  погодно-климатические условия и ряд других.

Существующая дорожная сеть на территории Семёновщинского сельского поселения не соответствует темпам автомобилизации, сохраняется высокий уровень физического, морального и экономического износа дорожного покрытия.

Недостаточность  финансовых средств, выделяемых на  проведение ремонтных работ  капитального характера привела к нарушению  нормативных межремонтных сроков и в целом неудовлетворительному состоянию дорожного покрытия автодорог местного значения. Нормативный межремонтный срок службы дорожного полотна автодорог -10 лет, фактический срок эксплуатации дорог  в среднем более 20 -30 лет и более.

Большая часть автомобильных дорог местного значения  требуют  приведения их в нормативное состояние.

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития   Семёновщинского сельского поселения, является развитие  и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием  улично-дорожной сети, расположенной  на территории Семёновщинского сельского поселения, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно- целевого метода.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретные мероприятия Программы.

Мероприятия Программы направлены на решение существующих проблем, в том числе на обеспечение  безопасности движения автотранспортных средств, качественного улучшения состояния автомобильных дорог местного значения общего пользования и обеспечения защиты жизни и здоровья граждан.

Объёмы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

Управление реализацией Программы осуществляет заместитель Главы администрации сельского поселения, вносит в установленном порядке предложения по упорядочению мероприятий, предусмотренных Программой, с учётом складывающейся социально-экономической ситуации.

Администрация сельского поселения: ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчётным периодом, направляет в комитет финансов Администрации муниципального района ежеквартальный отчёт о ходе реализации Программы по утверждённой форме;

ежегодно до 1 марта года, следующего за отчётным, направляет в комитет финансов Администрации муниципального района годовой отчёт о ходе реализации Программы по утверждённой форме.

IX. Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых для содержания и восстановления первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Семёновщинского сельского  поселения.

Исходя из целей муниципальной программы, предусматриваются основные направления ее реализации:

развитие и совершенствование автомобильных дорог;

своевременное и качественное проведение дорожных работ для повышения уровня безопасности дорожного движения;

совершенствование системы организации дорожного движения.

Муниципальная программа представляет собой систему мероприятий, взаимоувязанных по задаче, срокам осуществления и ресурсам, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных  функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере развития дорожного хозяйства  Семёновщинского сельского поселения.

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач муниципальной программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям.

К числу макроэкономических рисков также следует отнести возможное снижение объемов производства и предложения на рынке строительных материалов может привести к их дефициту и замедлению темпов реализации мероприятий муниципальной программы в области строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог. Вместе с тем, увеличение объемов реализации мероприятий муниципальной программы, в первую очередь, в области содержания и ремонта автомобильных дорог, может обеспечить дополнительную занятость лиц.

Управление рисками при реализации муниципальной программы и минимизация их негативных последствий при выполнении мероприятий муниципальной Программы будет осуществляться на основе оперативного и среднесрочного планирования работ.

Система управления реализацией муниципальной программы предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:

использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов для обеспечения   наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;

периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации муниципальной программы.

X.Механизм реализации и управления муниципальной программы

Механизм реализации  муниципальной программы включает в себя систему комплексных мероприятий.

Реализация муниципальной программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами.

В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объем расходов бюджетов – корректироваться.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации муниципальной программы, являются:

эффективное и целевое использование средств бюджета;

соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контактов на выполнение работ по строительству, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения  с подрядной организацией;

осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов;

гарантийными обязательствами подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов.

XI. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия |  | Срок реализации | Источник финансирования | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 2020 | 2021 |  | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |
| 1. | Задача 1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Семёновщинского сельского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Семёновщинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация подпрограммы «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Семёновщинского сельского поселения» |  | Администрация Семёновщинского сельского поселения | 2019-2022 годы | Местный бюджет | 1072,782 | 1017,758 |  |  | 903,5 |  | 951,4 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1085,000 | 1151,0 |  |  | 1151,0 |  | 1151,0 |
|  |  |  |  |  | итого | 2157,782 | 2168,758 |  |  | 2054,5 |  | 2102,4 |
| 2. | Задача 2. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Семёновщинского сельского поселения за счет средств бюджета Семёновщинского сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализация подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Семёновщинского сельского поселения» | Администрация Семёновщинского сельского поселения |  | 2019-2022 годы | Местный бюджет | 0 | 1,0 |  |  | 1,0 |  | 1,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | итого | 0 | 1,0 |  |  | 1,0 |  | 1,0 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 2157,782 | 2169,758 |  |  | 2055,5 |  | 2103,4 |

XII. ПОДПРОГРАММА

«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного

значения на территории Семёновщинского сельского поселения за счет средств

областного бюджета и бюджета Семёновщинского сельского поселения»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы

1. Исполнитель подпрограммы:

Администрация Семёновщинского сельского поселения.

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

| № п/п | Цели и задачи подпрограммы |
| --- | --- |
| 1. | Цель 1. Создание устойчивого и безопасного функционирования транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Семёновщинского сельского поселения |
| 1.1 | Задача 1. Содержание дорожного хозяйства на территории Семёновщинского сельского поселения |
| 1.1.1 | улучшение технического состояния существующей улично-дорожной сети и автомобильных дорог и дорожных сооружений местного значения, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автодорог с учетом приоритетов социально-экономического развития Семёновщинского сельского поселения на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию автодорог; |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2019-2022 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет, руб. | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2019 | 1085,0 |  | 1072,782 |  | 2157,782 |
| 2020 | 1151,0 | - | 1017,758 | - | 2168,758 |
| 2021 | 1151,0 | - | 903,5 | - | 2054,5 |
| 2022 | 1151,0 | - | 951,4 | - | 2102,4 |
| ВСЕГО | 4538,0 | - | 3945,440 |  | 8483,440 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

снижение к 2022 году доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям;

увеличение к 2022 году доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт;

улучшение к 2022 году состояния улично-дорожной сети.

Мероприятия подпрограммы

«Содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения

на территории Семёновщинского сельского поселения за счет средств областного

бюджета и  бюджета Семёновщинского сельского поселения»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия |  | Срок реализации | Источ-ник финансирования | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 1 | Содержание автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения | Администрация Семёновщинского сельского поселения |  | 2019-2022 годы | Мест-ный бюджет | 1011,528 | 509,891 |  | 840,2 |  | 888,8 |
| 1.1 | Уборка автомобильных дорог в зимний и летний период (уборка снега, уборка противогололёдным материалом, грейдирование) | Администрация Семёновщинского сельского поселения |  | 2019-2022 годы | Мест-ный бюджет | 560,705 | 484,739 |  | 840,2 |  | 888,8 |
| 1.2 | Составление и проверка проектно-сметной документации | Администрация Семёновщинского сельского поселения |  | 2019-2022 годы | Мест-ный бюджет | 17,100 | 14,580 |  | 0 |  | 0 |
| 1.3 | Экспертиза по ремонту дорог | Администрация Семёновщинского сельского поселения |  | 2019-2022 годы | Мест-ный бюджет | 10,572 | 10,572 |  | 0 |  | 0 |
| 1.4 | Уличное освещение (ремонт ул. освещения, оплата электроэнергии по ул.освещению) | Администрация Семёновщинского сельского поселения |  | 2019-2022 годы | Мест-ный бюджет | 423,151 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 2 | Ремонт автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения | Администрация Семёновщинского сельского поселения |  | 2019-2022 годы | Мест-ный бюджет | 61,254 | 63,3 |  | 63,3 |  | 63,3 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1085,0 | 1151,0 |  | 1151,0 |  | 1151,0 |
|  | (Субсидия, финансирование субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | в т.ч. д.Семёновщина от д.№5 до д.№17 (площадь участка 1296 кв.м.) по проекту «Дорога к дому» | Администрация Семёновщинского сельского поселения |  | 2019-2022 годы | Мест-ный бюджет | 51,104 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 910,000 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 2.2 | в т.ч. д.Куяны (площадь участка 1072,8 кв.м.) | Администрация Семёновщинского сельского поселения |  | 2019-2022 годы | Мест-ный бюджет | 5,292 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 93,000 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 2.3 | в т.ч. д.Мирохны ул.Вторая от д.№2 до д.№10 (площадь участка 948 кв.м.) | Администрация Семёновщинского сельского поселения |  | 2019-2022 годы | Мест-ный бюджет | 4,858 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 82,000 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 2.4 | в т.ч. д.Семёновщина от д.44 до д.65 (площадь участка 2685 кв.м.) по проекту «Дорога к дому» | Администрация Семёновщинского сельского поселения |  | 2019-2022 годы | Мест-ный бюджет | 0 | 40,912 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 740,000 |  |  | 0 | 0 |
| 2.5 | в т.ч. д.Семёновщина от д.69 до д.75 (площадь участка 798 кв.м.) | Администрация Семёновщинского сельского поселения |  | 2019-2022 годы | Мест-ный бюджет | 0 | 8,085 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 144,500 |  |  | 0 | 0 |
| 2.6 | в т.ч. д.Копейник (площадь участка 1800 кв.м.) | Администрация Семёновщинского сельского поселения |  | 2019-2022 годы | Мест-ный бюджет | 0 | 14,303 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 266,500 |  |  | 0 | 0 |
| 2.7 | в т.ч. д.Семёновщина (площадь участка 3200 кв.м.) | Администрация Семёновщинского сельского поселения |  | 2019-2022 годы | Мест-ный бюджет | 0 | 0 |  |  | 63,3 | 63,3 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  | 1151,0 | 1151,0 |
| 3 | Ремонт автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения (за счёт средств местного бюджета) | Администрация Семёновщинского сельского поселения |  | 2019-2022 годы | Местный бюджет | 0 | 444,567 |  |  | 0 | 0 |
| 3.1 | в т.ч. д.Бояры (площадь участка 667,5 кв.м.) |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 57,524 |  |  | 0 | 0 |
| 3.2 | в т.ч. д.Пойвищи (площадь участка 900 кв.м.) | Администрация Семёновщинского сельского поселения |  | 2019-2022 годы | Мест-ный бюджет | 0 | 74,275 |  |  | 0 | 0 |
| 3.3 | в т.ч. д.Семёновщина от д.№1 до д.№4 (площадь участка 550 кв.м.) | Администрация Семёновщинского сельского поселения |  | 2019-2022 годы | Мест-ный бюджет | 0 | 70,055 |  |  | 0 | 0 |
| 3.4 | в т.ч. д.Семёновщина от д.№44 до д.№65 (площадь участка 135 кв.м.) | Администрация Семёновщинского сельского поселения |  | 2019-2022 годы | Мест-ный бюджет | 0 | 68,820 |  |  | 0 | 0 |
| 3.5 | в т.ч. д.Язвищи (площадь участка 450 кв.м.) | Администрация Семёновщинского сельского поселения |  | 2019-2022 годы | Мест-ный бюджет | 0 | 36,139 |  |  | 0 | 0 |
| 3.6 | в т.ч. д.Рыжоха (площадь участка 1611 кв.м.) | Администрация Семёновщинского сельского поселения |  | 2019-2022 годы | Мест-ный бюджет | 0 | 137,754 |  |  | 0 | 0 |
| ИТОГО |  | Администрация Семёновщинского сельского поселения |  | 2019-2022 годы | Мест-ный бюджет | 1072,782 | 1017,758 |  |  | 903,5 | 951,4 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1085,00 | 1151,00 |  |  | 1151,0 | 1151,0 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  | 2157,782 |  | 2168,758 |  | 2054,5 | 2102,4 |

XIII. ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Семёновщинского сельского поселения за счет средств бюджета Семёновщинского сельского поселения

ПАСПОРТ

подпрограммы  «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории

Семёновщинского сельского поселения

1.Исполнитель подпрограммы муниципальной программы:

Администрация Семёновщинского сельского поселения.

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Цели, задачи и целевые показатели муниципальной подпрограммы | Значение целевых показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1.2. | Задача 1. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Совершенствование улично-дорожной сети | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 1.2.2. | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 1.2.3. | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 1.2.4. | Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма | 40 | 40 | 40 | 40 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2020-2022 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | Местный бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2019 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | 1,0 | - | 1,0 |
| 2021 | - | - | 1,0 | - | 1,0 |
| 2022 | - | - | 1,0 | - | 1,0 |
| ВСЕГО | - | - | 3,0 | - | 3,0 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

сокращение к 2022 году числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Мероприятия подпрограммы

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Семёновщинского сельского поселения за счет средств бюджета Семёновщинского сельского поселения»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализа-ции | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам, Тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Установка дорожных знаков знаков, нанесение дорожной разметки, ремонт искусственных неровностей, грейдирование, профилирование, очистка от снега, планировка и т.д.) на территории поселения | Администрация Семёновщинского сельского поселения | 2019-2022 годы | Местный бюджет | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |