Российская   Федерация

Новгородской  области Валдайского района

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМЁНОВЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  15.08.2017   №36

д. Семёновщина

Об утверждении плана мероприятий

ремонта автомобильных дорог

общего пользования местного

значения Семёновщинского сельского

поселения на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Семёновщинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Семёновщинского сельского поселения на 2017 год.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене  «Семёновщинский вестник».

Глава Семёновщинского сельского поселения			Е.В.Баранов

Утверждено

Постановлением Администрации

Семёновщинского сельского поселения

от  22.02.2017 № 6

(в редакции от 15.08.2017 №36)

План мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования

местного  значения Семёновщинского сельского поселения на 2017 год

| № п/п | Наименование объекта | Объем финансирования | Площадь ремонта (кв. м) | Виды работ | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Кирилловщина ул.Вторая (от д.№16 до д.№31) | Общий объем- 98565 руб. в том числе: областной бюджет-93630 руб. местный бюджет- 4935 руб. | 1045,5 | Исправление профиля с добавлением нового материала | май 2017 год |
| 2 | д.Мирохны ул.Вторая (отд.№2 до д.№10) | Общий объем- 99 915руб. в том числе: областной бюджет-94905 руб. местный бюджет- 5010 руб. | 1060 | Исправление профиля с добавлением нового материала | май 2017 год |
| 3 | д.Сосницы | Общий объем- 98984 руб. в том числе: областной бюджет – 94010 руб. местный бюджет- 4 974 руб. | 1050 | Исправление профиля с добавлением нового материала | май 2017 год |
| 4 | д.Зехово | Общий объем- 99558 руб. в том числе: областной бюджет – 94570 руб. местный бюджет- 4988руб. | 1056 | Исправление профиля с добавлением нового материала | июнь 2017 год |
| 5 | д.Пойвищи | Общий объем- 98984 руб. в том числе: областной бюджет – 94010 руб. местный бюджет- 4 974 руб. | 1050 | Исправление профиля с добавлением нового материала | июнь 2017 год |
| 6 | д.Семёновщина от д.№1 до д.№4 | Общий объем- 98523 руб. в том числе: областной бюджет – 93570 руб. местный бюджет- 4953 руб. | 1045 | Исправление профиля с добавлением нового материала | июнь 2017 год |
| 7 | д.Семёновщина от д.№69 до д.№75 | Общий объем- 99416 руб. в том числе: областной бюджет – 94430 руб. местный бюджет- 4986 руб. | 1054,5 | Исправление профиля с добавлением нового материала | июль 2017 год |
| 8 | д.Семёновщина от д.№44 до д.№65 | Общий объем- 94 278 руб. в том числе: областной бюджет – 9 руб. местный бюджет- 4 980 руб. | 1053 | Исправление профиля с добавлением нового материала | август 2017 год |