Российская   Федерация

Новгородской  области Валдайского района

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМЁНОВЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  09.03.2016   №16

д. Семёновщина

Об утверждении плана мероприятий

ремонта автомобильных дорог

общего пользования местного

значения Семёновщинского сельского

поселения на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Семёновщинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Семёновщинского сельского поселения на 2016 год.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене  «Семёновщинский вестник».

Глава Семёновщинского сельского поселения			Е.В.Баранов

Утверждено

Постановлением Администрации

Семёновщинского сельского поселения

от  09.03. 2016 № 16

План мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования

местного  значения Семёновщинского сельского поселения на 2016 год

| № п/п | Наименование объекта | Объем финансирования | Площадь ремонта (кв. м) | Виды работ | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Большое Замошье ул.Шестая | Общий объем- 99 030 руб. в том числе: областной бюджет-94 070 руб. местный бюджет- 4 960 руб. | 2500 | Исправление профиля с добавлением нового материала | август 2016 год |
| 2 | д.Копейник | Общий объем- 99 565 руб. в том числе: областной бюджет- 94 585 руб. местный бюджет- 4 980 руб. | 2345 | Исправление профиля с добавлением нового материала | июнь 2016 год |
| 3 | д.Сухая Нива | Общий объем- 99 064 руб. в том числе: областной бюджет – 94 104 руб. местный бюджет- 4 960 руб. | 2380 | Исправление профиля с добавлением нового материала | апрель 2016 год |