Российская   Федерация

Новгородской  области Валдайского района

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМЁНОВЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  19.08.2016   №67

д. Семёновщина

О внесении изменений в постановление

от 09.03.2016 № 16«Об утверждении

плана мероприятий ремонта

автомобильных дорог общего

пользования местного значения

Семёновщинского сельского

поселения на 2016 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Семёновщинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения  в план мероприятий ремонта  автомобильных дорог общего пользования местного значения Семёновщинского сельского поселения на 2016 год и изложить его в прилагаемой редакции.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене  «Семёновщинский вестник».

Заместитель главы  сельского поселения			Л.И.Кожевникова

Утверждено

Постановлением Администрации

Семёновщинского сельского поселения

от  09.03. 2016 № 16

(в редакции от 19.08.2016 №67)

План мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования

местного  значения Семёновщинского сельского поселения на 2016 год

| № п/п | Наименование объекта | Объем финансирования | Площадь ремонта (кв. м) | Виды работ | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Большое Замошье ул.Шестая | Общий объем- 99 734 руб. в том числе: областной бюджет-94 485 руб. местный бюджет- 5 249 руб. | 4059 | Исправление профиля с добавлением нового материала | июль 2016 год |
| 2 | д.Копейник | Общий объем- 30 828 руб. в том числе: областной бюджет- 29 205 руб. местный бюджет- 1 623 руб. | 900 | Исправление профиля с добавлением нового материала | июнь 2016 год |
| 3 | д.Сухая Нива | Общий объем- 68 633 руб. в том числе: областной бюджет – 65 021 руб. местный бюджет- 3 612 руб. | 2700 | Исправление профиля с добавлением нового материала | июнь 2016 год |
| 4 | д.Семёновщина от д.№12 до д.№16 | Общий объем- 99 938 руб. в том числе: областной бюджет – 94 678 руб. местный бюджет- 5 260 руб. | 783 | Исправление профиля с добавлением нового материала | август 2016 год |