Российская   Федерация

Новгородская  область  Валдайский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕМЁНОВЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   04.06. 2015  №  18

д.Семёновщина

О внесении изменений в постановление

от 01.12.2014 №66 «Об утверждении

муниципальной программы «Инвентаризация

и паспортизация муниципальных

автомобильных дорог местного значения

общего пользования Семёновщинского

сельского поселения на   2015-2016 годы»

В целях проведения инвентаризации и паспортизации муниципальных автомобильных дорог местного значения общего  пользования  Семёновщинского

сельского поселения, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах  и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в постановление администрации от 01.12.2014 №66  «Об утверждении муниципальной программы «Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования Семёновщинского сельского поселения на   2015-2016 годы».

2.   Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Семёновщинский вестник».

Глава сельского поселения					И.Ю.Кумысина

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Семёновщинского сельского поселения

от  01.12.2014  № 66

(в редакции от 04.06.2015 №18)

Муниципальная целевая программа

«Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования Семёновщинского сельского поселения на   2015 -2016 годы»

- ПАСПОРТ
 муниципальной целевой программы «Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего  пользования Семёновщинского сельского поселения на  2015-2016 годы»

| Наименование Программы | «Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования Семёновщинского сельского поселения на 2015-2016 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Решение совета депутатов Семёновщинского сельского поселения от 18.09.2008 № 89 «Об утверждении Положения о содержании и строительстве автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов Семёновщинского сельского поселения», постановление Администрации Семёновщинского сельского поселения от 16.06.2009 № 7 « Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Семёновщинского сельского поселения» |
| Заказчик Программы | Семёновщинское сельское поселение Валдайского муниципального района |
| Разработчик Программы | Администрация Семёновщинского сельского поселения Валдайского муниципального района |
| Цель Программы | Целью Программы является инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования Семёновщинского сельского поселения Валдайского муниципального района |
| Основные задачи Программы | 1. Инвентаризация и паспортизация дорог местного значения общего пользования в границах населенных пунктов муниципального образования. 2. Ведение реестра дорог местного значения общего пользования. 3. Повышение уровня содержания и ремонта сети автомобильных дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта. |
| Исполнители Программы | Администрация Семёновщинского сельского поселения Валдайского муниципального района |
| Сроки реализации Программы | 2015-2016 годы. |
| Объем и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет -270,0 тыс. руб. Источником финансирования Программы являются средства из областного бюджета -147,0 тыс.руб., средства бюджета Семёновщинского сельского поселения -123,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - выявление и постановка на учет всех дорог местного значения общего пользования в черте населенных пунктов - паспортизация дорог; - снижение накопившегося "недоремонта" сети автомобильных дорог (ликвидация ямочности, колейности, приближение к нормативному показателю ровности покрытия). |

- Характеристика  проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами

Дорожное хозяйство является одним из элементов транспортной инфраструктуры, который обеспечивает свободу передвижения граждан и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог общего пользования определяется территориальная целостность и единство экономического пространства.
           Сеть муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования Семёновщинского сельского поселения Валдайского муниципального района на 01.01.2015 составляет  19,687 км:  19,687 – имеют  грунтовое покрытие.	В настоящее время имеющаяся дорожная сеть поселения требует капитального ремонта и реконструкции. 		Вследствие низкого технического уровня и несоответствия параметров дорог интенсивности дорожного движения средняя скорость передвижения по некоторым из них  составляет менее 40 км/час, ухудшению экологической обстановки в связи с увеличением  эмиссии вредных веществ. При данном техническом состоянии дорожной сети автомобиль на наших дорогах расходует в 1,5 раза больше горючего, чем на автомагистралях с нормальными техническими показателями. 			Недооценка роли автомобильных дорог местного значения и отставание в развитии дорожной сети являются одной из причин экономических трудностей, слабого развития социальной инфраструктуры. Неудовлетворенность населения в низком качестве автодорог является причиной целого ряда негативных социальных последствий, таких как:

- сдерживание развития культуры и образования;

- сокращение свободного времени за счет увеличения времени пребывания в пути к месту работы, отдыха, торговым центрам и так далее;

- снижение подвижности населения и увеличение безработицы;

- несвоевременное оказание медицинской помощи;

- увеличение вредных выхлопов  и  шумового воздействия от автотранспорта;

- сдерживание развития производства и предпринимательства.

- Обоснование необходимости достижения целей
и задач программными методами

Необходимость разработки муниципальной целевой программы, направленной на решение задач  по инвентаризации и паспортизации дорог, повышению уровня содержания и ремонта дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта, обусловлена необходимостью внедрения программно-целевых методов бюджетного планирования.
      Реализация долгосрочной муниципальной целевой Программы позволит:

- определить обязательства по уровню содержания автомобильных дорог местного значения общего пользования и перспективам их развития;

- установить необходимые виды и объемы дорожных работ, источники и размеры их финансирования для выполнения взятых обязательств;

- сформировать расходные обязательства по программным задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных направлений развития дорожного хозяйства;

- Цели и задачи Программы

Целью Программы является  инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего  пользования Семёновщинского сельского поселения Валдайского муниципального района. Создание условий для повышения деловой активности населения путем удовлетворения спроса и доступности в автомобильных перевозках, а так же повышение уровня безопасности дорожного движения и улучшение экологической обстановки путем увеличения пропускной способности  автодорог.
Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

  - Инвентаризация  и паспортизация дорог;

  - Повышение уровня содержания и ремонта сети автомобильных дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта.

- Основные направления реализации Программы

  - Инвентаризация и  паспортизация дорог.

Инвентаризация и паспортизация автодорог необходима для приведения технической документации в соответствии с действующими нормами и правилами по ее ведению. Осуществление  работ по диагностике автомобильных дорог производится в соответствии с правилами диагностики и оценки состояния автомобильных дорог ОДН 218.0.006-2002. Данная работа необходима для обследования, сбора и анализа информации о параметрах, характеристиках и условиях функционирования дорог и дорожных сооружений, наличия дефектов и причин их появления, характеристиках транспортных потоков и другой необходимой информации для оценки и прогноза состояния дорог и дорожных сооружений в процессе дальнейшей эксплуатации. 			Цель данной работы состоит в оценке состояния автомобильных дорог. Перечень автомобильных дорог местного значения общего пользования, находящихся на территории Семёновщинского сельского поселения Валдайского муниципального района на 01.01.2012 года приведен в Приложении № 1 к Программе.

График паспортизации, а так же планируемые  средства на выполнение работ по  инвентаризации и паспортизации автомобильных дорог приведены в таблице 1.

Таблица 1.

6. График паспортизации, а так же планируемые  средства на выполнение работ по  инвентаризации и паспортизации автомобильных дорог

| № пп | Наименование дорог, подлежащих паспортизации | Протяженность км. | Срок производства работ | Объем финансирования тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Макуши | 0,3 | 3 кв.2015 г. | 18,0 |
| 2 | д.Фишуки | 0,4 | 3 кв.2015 г. | 18,0 |
| 3 | д.Ручьи | 0,8 | 3 кв.2015 г. | 18,0 |
| 4 | д.Мирохны ул.Первая (от д №1 до д.№ 24) | 0,2 | 3 кв.2015 г. | 19,0 |
| 5 | д.Мирохны ул.Вторая (от д №2 до д.№ 10) | 0,3 | 3 кв.2015г. | 19,0 |
| 6 | д. Домаши | 0,4 | 3 кв.2015 г. | 18,0 |
| 7 | д.Карпея | 0,2 | 3 кв.2015 г. | 18,0 |
| 8 | д.Большое Замошье ул.Вторая (от д №2 до д.№ 13) | 0,35 | 3 кв. 2015 г. | 19,0 |
|  | Итого из средств субсидии из дорожного фонда Новгородской области | 2,95 |  | 147,0 |
| 9 | д.Большое Замошье ул.Четвёртая (от д №1 до д.№ 6) | 0,35 | 4 кв. 2015 г. | 18,0 |
| 10 | д.Большое Замошье ул.Пятая (от д №2 до д.№ 7) | 0,5 | 4 кв. 2015 г. | 18,0 |
| 11 | д.Большое Замошье ул.Шестая (от д №2 до д.№ 10) | 0,8 | 4 кв. 2015 г. | 18,0 |
| 12 | д.Добрилово ул.Первая (от д №12 до д.№ 14) | 0,3 | 4 кв. 2015 г. | 15,0 |
| 13 | д.Соснино ул.Первая (от д №1 до д.№ 18) | 0,2 | 4 кв. 2015 г. | 18,0 |
| 14 | д.Соснино ул. Вторая (от д №7 до д.№ 30) | 0,3 | 4 кв. 2015 г. | 18,0 |
| 15 | д.Заборовье ул. Первая (от д №1 до д.№ 22) | 0,3 | 4 кв. 2015 г. | 18,0 |
|  | Итого из средств бюджета Семёновщинского сельского поселения | 2,75 |  | 123,0 |
|  | Всего | 5,7 |  | 270,0 |

7. Механизм реализации и управления Программой

Механизм реализации Программы основан на принципах финансирования из местного бюджета, разграничения полномочий и ответственности всех заинтересованных участников данной Программы.
     Организации, выполняющие работы по муниципальным контрактам, привлекаются к реализации Программы в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Администрация Семёновщинского сельского поселения Валдайского муниципального района осуществляет:

- общее руководство и управление реализацией Программы;

- координацию и контроль за деятельностью юридических лиц, связанных с реализацией Программы, в части исполнения ими условий Программы.

8.Ресурсное обеспечение Программы

7.1 Финансирование мероприятий Программы обеспечивается за счет средств бюджета Семёновщинского сельского поселения Валдайского муниципального района.			В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а  объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов бюджета.

9. Оценка эффективности мероприятий, предусмотренных программой

8.1. Оценка эффективности расходования бюджетных средств.         
По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих результатов:

- инвентаризация и паспортизация дорог, ведение реестра дорог местного значения;

- снижение накопившегося "недоремонта" сети автомобильных дорог (ликвидация ямочности, колейности, приближение к нормативному показателю ровности покрытия.

Приложение № 1

Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

автомобильных дорог местного значения общего пользования Семёновщинского  сельского поселения

| № пп | Наименование автомобильных дорог | Протяженность км. | Ширина, м | Вид покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дороги по населенным пунктам |  |  |  |  |
| 1 | д.Макуши | 0,3 | 4,0 | грунтовая |
| 2 | д.Фишуки | 0,4 | 4,0 | грунтовая |
| 3 | д.Ручьи | 0,8 | 4,0 | грунтовая |
| 4 | д.Мирохны ул.Первая (от д №1 до д.№ 24) | 0,2 | 4,0 | грунтовая |
| 5 | д.Мирохны ул.Вторая (от д №2 до д.№ 10) | 0,3 | 4,0 | грунтовая |
| 6 | д. Домаши | 0,4 | 4,0 | грунтовая |
| 7 | д.Карпея | 0,2 | 4,0 | грунтовая |
| 8 | д.Большое Замошье ул.Вторая (от д №2 до д.№ 13) | 0,35 | 4,0 | грунтовая |
| 9 | д.Большое Замошье ул.Четвёртая (от д №1 до д.№ 6) | 0,35 | 6,0 | грунтовая |
| 10 | д.Большое Замошье ул.Пятая (от д №2 до д.№ 7) | 0,5 | 6,0 | грунтовая грунтовая |
| 11 | д.Большое Замошье ул.Шестая (от д №2 до д.№ 10) | 0,8 | 6,0 | грунтовая |
| 12 | д.Добрилово ул.Первая (от д №12 до д.№ 14) | 0,3 | 6,0 | грунтовая |
| 13 | д.Соснино ул.Первая (от д №1 до д.№ 18) | 0,2 | 4,0 | грунтовая |
| 14 | д.Соснино ул. Вторая (от д №7 до д.№ 30) | 0,3 | 6,0 | грунтовая |
| 15 | д.Заборовье ул. Первая (от д №1 до д.№ 22) | 0,3 | 6,0 | грунтовая |