Российская   Федерация

Новгородской  области Валдайского района

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМЁНОВЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  11.03.2015 №6

д. Семёновщина

Об утверждении плана мероприятий

ремонта автомобильных дорог

общего пользования местного

значения Семёновщинского сельского

поселения на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Семёновщинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Семёновщинского сельского поселения на 2015 год.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене  «Семёновщинский вестник».

Глава Семёновщинского сельского поселения			И.Ю.Кумысина

Утверждено

Постановлением Администрации

Семёновщинского сельского поселения

от  11.03. 2015 № 6

План мероприятий по ремонту  автомобильных дорог

общего пользования местного значения Семёновщинского сельского поселения на 2015 год

| № п/п | Наименование объекта | Объем финансирования | Площадь ремонта (кв. м) | Виды работ | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Копейник | Общий объем-98 руб. в том числе: областной бюджет-0,0 тыс. руб. местный бюджет- 98 тыс. руб. | 650 | Подсыпка, устройство оснований грунтовых с добавлением нового материала, грейдирование Планировка откосов и полотна насыпей | июнь- июль 2015 год |
| 2 | Д.Язвищи | Общий объем-99 руб. в том числе: областной бюджет-0,0 тыс. руб. местный бюджет- 99 тыс. руб. | 700 | Подсыпка, устройство оснований грунтовых с добавлением нового материала, грейдирование Планировка откосов и полотна насыпей | июль 2015 год |