Российская   Федерация

Новгородской  области Валдайского района

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМЁНОВЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  02.10.2015  №47

д. Семёновщина

О внесении изменений

в постановление «Об утверждении

плана мероприятий ремонта

автомобильных дорог общего

пользования местного значения

Семёновщинского сельского

поселения на 2015 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Семёновщинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения  в план мероприятий ремонта  автомобильных дорог общего пользования местного значения Семёновщинского сельского поселения на 2015 год и изложить его в прилагаемой редакции.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене  «Семёновщинский вестник».

Заместитель Главы поселения			Л.И.Кожевникова

Утверждено

Постановлением Администрации

Семёновщинского сельского поселения

от  11.03. 2015 № 6

(в редакции от 02.10.2015 №47)

План мероприятий по ремонту автомобильных дорог

общего пользования местного  значения Семёновщинского сельского поселения на 2015 год

| № п/п | Наименование объекта | Объем финансирования | Площадь ремонта (кв. м) | Виды работ | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Копейник | Общий объем- 98,166 тыс. руб. в том числе: областной бюджет-93,0 тыс. руб. местный бюджет- 5,166 тыс. руб. | 650 | Подсыпка, устройство оснований грунтовых с добавлением нового материала, грейдирование Планировка откосов и полотна насыпей | июль- октябрь 2015 год |
| 2 | Д.Семёновщина (от д.№44 дод.№65) | Общий объем-99,715 тыс. руб. в том числе: областной бюджет-94,0 тыс. руб. местный бюджет- 5,715 тыс. руб. | 700 | Подсыпка, устройство оснований грунтовых с добавлением нового материала, грейдирование Планировка откосов и полотна насыпей | июль-октябрь 2015 год |