Российская   Федерация

Новгородская  область  Валдайский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕМЁНОВЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   13.12.2013  № 53

д.Семёновщина

О внесении изменений в постановление

«Об утверждении муниципальной

целевой программы «Инвентаризация

и паспортизация муниципальных

автомобильных дорог местного значения

общего пользования Семёновщинского

сельского поселения на   2013-2014 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в постановление администрации от 18.04.2013 №14  «Об утверждении муниципальной целевой программы «Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования Семёновщинского сельского поселения на   2013-2014 годы,  изложив таблицу 1 «График паспортизации, а так же планируемые  средства на выполнение работ по  инвентаризации и паспортизации автомобильных дорог» в прилагаемой редакции.

2.   Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Семёновщинский вестник».

Глава сельского поселения					И.Ю.Кумысина

Таблица 1.

График паспортизации, а так же планируемые  средства на выполнение работ по  инвентаризации и паспортизации автомобильных дорог

| № пп | Наименование дорог, подлежащих паспортизации | Протяженность км. | Срок производства работ | Объем финансирования тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Семёновщина (от д.№ 69 до д.№75) | 0,3 | 2 кв.2013 г. | 10,0 |
| 2 | д.Семёновщина (от д.№ 1 до д.№ 4) | 0,3 | 2 кв.2013 г. | 10,0 |
| 3 | д.Семёновщина (от д.№ 5 до д.№ 17) | 0,6 | 2 кв.2013 г. | 10,0 |
| 4 | д. Семёновщина (от д.№ 18 до д.№ 35) | 0,5 | 2 кв.2013 г. | 10,0 |
| 5 | д.Семёновщина (от д.№ 36 до д.№ 43) | 0,8 | 2 кв.2013 г. | 10,0 |
| 6 | д.Семёновщина (от д.№ 44 до д.№ 65) | 0,7 | 2 кв.2013 г. | 10,0 |
|  | Итого в 2013 году |  |  | 60,0 |
| 7 | д.Житно (от д.№ 3 до д.№ 9) | 0,4 | 1 кв.2014 г. | 1,30 |
| 8 | д.Копейник (от д.№ 1 до д.№ 9) | 0,5 | 2 кв.2014 г. | 2,75 |
| 9 | д.Копейник (от д.№ 15 до д.№ 27) | 0,4 | 2 кв.2014 г. | 1,00 |
| 10 | д.Копейник (от д.№ 28 до д.№ 37) | 0,3 | 2 кв.2014 г. | 2,3 |
| 11 | д.Копейник (от д.№ 38 до д.№ 42) | 0,2 | 2 кв.2014 г. | 2,0 |
| 12 | д.Яблонка (от д.№ 1 до д.№ 24) | 0,2 | 3 кв.2014 г. | 2,0 |
| 13 | д.Яблонка (от д.№ 4 до д.№ 11) | 0,2 | 3 кв.2014 г. | 2,0 |
| 14 | д.Яблонка (от д.№ 12 до д.№37) | 0,2 | 3 кв.2014 г. | 2,0 |
| 15 | д.Яблонка (от д.№ 38 до д.№ 46) | 0,5 | 3 кв.2014 г. | 2,75 |
| 16 | д.Фишуки ( от д.№1 до д.№ 5 ) | 0,4 | 1 кв.2014 г. | 3,00 |
| 17 | д.Макуши (от д.№ 1 до д.№ 5) | 0,3 | 1 кв.2014 г. | 2,3 |
| 18 | д. Поцвищи (от д.№ 1 до д.№ 30) | 0,7 | 1 кв.2014 г. | 3,25 |
| 19 | д. Котяты (от д.№ 1 до д.№ 13) | 0,4 | 1 кв.2014 г. | 2,00 |
| 20 | д.Язвищи (от д.№ 1до д.№20 ) | 0,7 | 2 кв.2014 г. | 2,25 |
| 21 | д.Куяны (от д.№ 1 до д.№ 8) | 0,6 | 2 кв.2014 г. | 2,1 |
| 22 | д.Подольская (от д.№ 1 до д.№ 15) | 0,5 | 2 кв.2014 г. | 1,75 |
| 23 | д. Сухая Нива (от д.№ 53 до д.№55) | 0,4 | 2 кв.2014 г. | 2,00 |
| 24 | д.Сухая Нива (от д.№ 39 до д.№ 45) | 0,7 | 2 кв.2014 г. | 3,25 |
| 25 | д.Сосницы (от д. № 1 до д. №9) | 0,7 | 2 кв.2014 г. | 2,25 |
| 26 | д.Холмы (от д. № 9 до д. № 11) | 0,3 | 3 кв.2014 г. | 2,3 |
| 27 | д.Бояры (от д. № 14 до д. № 29) | 0,7 | 3 кв.2014 г. | 3,37 |
| 28 | д.Бояры (от д. № 30 до д. № 35) | 0,4 | 3 кв.2014 г. | 3,63 |
| 29 | д.Ручьи (от д. № 1 до д. № 10) | 0,8 | 3 кв.2014 г. | 4,20 |
| 30 | д.Злодари (от д. № 1 до д. № 9) | 0,5 | 3 кв.2014 г. | 1,75 |
| 31 | д.Кирилловщина ул.Вторая (от д.№ 16 до д. № 31) | 0,8 | 3 кв.2014 г. | 5,00 |
| 32 | д.Мирохны ул.Первая (от д №1 до д.№ 24) | 0,2 | 4 кв.2014 г. | 2,00 |
| 33 | д.Мирохны ул.Вторая (от д №2 до д.№ 10) | 0,3 | 4 кв.2014г. | 2,3 |
| 34 | д. Домаши ул.Первая (от д №1 до д.№ 11) | 0,25 | 4 кв.2014 г. | 2,00 |
| 35 | д. Домаши ул.Первая (от д №2 до д.№ 12) | 0,15 | 4 кв.2014 г.. | 2,00 |
| 36 | д.Карпея (от д №1 до д.№ 5) | 0,2 | 4 кв.2014 г. | 2,00 |
| 37 | д.Большое Замошье ул.Вторая (от д №2 до д.№ 13) | 0,35 | 4 кв. 2014 г. | 1,70 |
| 38 | д.Большое Замошье ул.Четвёртая (от д №1 до д.№ 6) | 0,35 | 4 кв. 2014 г. | 1,70 |
| 39 | д.Большое Замошье ул.Пятая (от д №2 до д.№ 7) | 0,5 | 4 кв. 2014 г. | 1,75 |
| 40 | д.Большое Замошье ул.Шестая (от д №2 до д.№ 10) | 0,8 | 4 кв. 2014 г. | 2,00 |
| 41 | д.Добрилово ул.Первая (от д №12 до д.№ 14) | 0,3 | 4 кв. 2014 г. | 2,3 |
| 42 | д.Соснино ул.Первая (от д №1 до д.№ 18) | 0,2 | 4 кв. 2014 г. | 2,0 |
| 43 | д.Соснино ул. Вторая (от д №7 до д.№ 30) | 0,3 | 4 кв. 2014 г. | 2,3 |
| 44 | д.Заборовье ул. Первая (от д №1 до д.№ 22) | 0,3 | 4 кв. 2014 г. | 2,3 |
|  | Итого в 2014 году |  |  | 88,85 |