Российская   Федерация

Новгородской  области Валдайского района

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМЁНОВЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  22.02.2018  №10

д. Семёновщина

Об утверждении плана мероприятий

ремонта автомобильных дорог

общего пользования местного

значения Семёновщинского сельского

поселения на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Семёновщинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Семёновщинского сельского поселения на 2018 год.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене  «Семёновщинский вестник».

Глава Семёновщинского сельского поселения			Е.В.Баранов

Утверждено

Постановлением Администрации

Семёновщинского сельского поселения

от  22.02.2018  № 10

План мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования

местного  значения Семёновщинского сельского поселения на 2018 год

| № п/п | Наименование объекта | Объем финансирования | Площадь ремонта (кв. м) | Виды работ | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Семёновщина (от д.№18 до д.№35) | Общий объем- 83455 руб. в том числе: областной бюджет-79000 руб. местный бюджет- 4455 руб. | 75 | Замена трубопереезда | май 2018 год |
| 2 | д. Семёновщина (отд.№36 до д.№43) | Общий объем- 98083 руб. в том числе: областной бюджет-93000 руб. местный бюджет- 5083 руб. | 945,3 | Исправление профиля с добавлением нового материала | июнь 2018 год |
| 3 | д.Подольская | Общий объем- 98111 руб. в том числе: областной бюджет – 92400 руб. местный бюджет- 5711 руб. | 570 | Замена трубопереезда, исправление профиля с добавлением нового материала | июнь 2018 год |
| 4 | д. Яблонка | Общий объем- 51707 руб. в том числе: областной бюджет – 49000 руб. местный бюджет- 2 707 руб. | 490 | Исправление профиля с добавлением нового материала | июль 2018 год |
| 5 | д. Сухая Нива | Общий объем- 96432 руб. в том числе: областной бюджет – 91500 руб. местный бюджет- 4932 руб. | 904,8 | Исправление профиля с добавлением нового материала | июль 2018 год |
| 6 | д. Злодари | Общий объем- 62484 руб. в том числе: областной бюджет – 59000руб. местный бюджет- 3484 руб. | 560 | Исправление профиля с добавлением нового материала | июль 2018 год |
| 7 | д.Заборовье ул. Первая (от д.№1 до д.№22) | Общий объем- 51283 руб. в том числе: областной бюджет – 48600 руб. местный бюджет- 2 683руб. | 540 | Исправление профиля с добавлением нового материала | август 2018 год |
| 8 | д. Добрилово ул. Первая от д.№2 до д.13 | Общий объем- 55755 руб. в том числе: областной бюджет – 52500 руб. местный бюджет- 3255 руб. | 518 | Исправление профиля с добавлением нового материала | август 2018 год |