

**Российская Федерация**

**Новгородская область Валдайский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМЁНОВЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

**от 28.08.2018 № 47**

д.Семёновщина

**Об утверждении муниципальной**

**Программы «Комплексное развитие**

**социальной инфраструктуры**

**Семёновщинского сельского поселения**

**на 2018-2030 годы**

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Семёновщинского сельского поселения, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Семёновщинского сельского поселения от 01.08.2014 № 36**,** администрация Семёновщинского сельского поселения **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Семёновщинского сельского поселения на 2018-2030 годы.

2. Постановление вступает в законную силу с момента подписания.

3.Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Семёновщинский вестник», разместить на официальном сайте Администрации Семёновщинского сельского поселения в сети Интернет.

**Глава сельского поселения Е.В.Баранов**

Утверждена

постановлением администрации

Семёновщинского сельского поселения

от 28.08.2018 № 47

**Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Семёновщинского сельского поселения на 2018- 2030 годы**

**1. Паспорт**

**Программы комплексного развития социальной инфраструктуры**

**Семёновщинского сельского поселения на 2018- 2030 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Семёновщинского сельского поселения на 2018- 2030 годы (далее - Программа) |
| Основание для разработки программы | Правовыми основаниями для разработки Программы комплексного развития являются:  1.Градостроительный кодекс Российской Федерации;  2.Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  3.Постановление Правительства РФ от 01 октября 2015 года №1050 **«**Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  4.Распоряжение от 19.10.1999 года №1683-р «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры»;  5.СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;  6.Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 года №1063-р «О Социальных нормативах и нормах». |
| Заказчик программы, его местонахождение | Администрация Семёновщинского сельского поселения: 175435, Новгородская область, Валдайский район, д.Семёновщина,  ул. Центральная, д.104 |
| Основной разработчик программы, его местонахождение | Администрация Семёновщинского сельского поселения: 175435 Новгородская область, Валдайский район, д.Семёновщина,  ул. Центральная, д.104 |
| Цель и задачи программы | - безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения;  - доступность объектов социальной инфраструктуры муниципального образования для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;  - сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;  - достижение расчетного уровня обеспеченности |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | - ожидаемая продолжительность жизни населения;  - показатель рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения);  - доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием;  - доля детей, охваченных школьным образованием;  - уровень обеспеченности населения объектами здравоохранения;  - удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;  - уровень безработицы;  - увеличение доли населения обеспеченной объектами культуры в соответствии с нормативными значениями;  - увеличение доли населения обеспеченной спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Программа включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию социальной инфраструктуры, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания людей в Семёновщинском сельском поселении. |
| Сроки и этапы реализации программы | Мероприятия Программы охватывают период 2018 – 2022 годы и на перспективу до 2030 года. Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) - без разбивки по годам. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы составляет в 2018 – 2030 годах – 300 тыс. рублей за счет бюджетных средств разных уровней и привлечения внебюджетных источников.  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018– 2030 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета.  Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год. Все суммы показаны в ценах соответствующего периода. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Достижение нормативного уровня обеспеченности населения учреждениями образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта. |

**Раздел 1.**

**Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры**

**1.1. Описание социально-экономического состояния поселения, сведения о**

**градостроительной деятельности на территории поселения**

Семёновщинское сельское поселение входит в состав Валдайского муниципального района и включает в себя 29 населенных пунктов: д.Семёновщина (административный центр) и 28 деревень.

Численность постоянного населения Семёновщинского сельского поселения на 01.01.2018 года составляет 773 человек, в том числе в д.Семёновщина проживает 242 человека.

В настоящее время в Семёновщинском сельском поселении сложилась следующая демографическая ситуация:

Взрослое население (мужчин 272, женщин 501), в т.ч. 105 несовершеннолетних детей.

На территории поселения проживает:

- пенсионеров - 213 чел.

- инвалидов 1-2-3 группы - 38 чел.

Анализ половозрастной структуры показал, что на ближайшую перспективу без учета миграционного движения складывается тенденция уменьшения доли трудоспособного населения и увеличения — нетрудоспособного, что повысит демографическую нагрузку на население и негативно скажется на формировании трудовых ресурсов.

Увеличение категории нетрудоспособного населения помимо особенности сложившейся структуры и возрастных групп населения, также обусловлено складывающимися в стране тенденциями увеличения рождаемости и продолжительности жизни населения.

В целом демографическая ситуация в Семёновщинском сельском поселении повторяет районные и областные проблемы и обстановку большинства регионов.

Характер смертности определяется практически необратимым процессом старения населения, регрессивной структурой населения, а также ростом смертности населения в трудоспособном возрасте, особенно у мужчин.

Общей стратегической целью социально-экономического развития поселения на прогнозный период является обеспечение повышения уровня и качества жизни населения, приток инвестиций в экономику муниципального образования, что обеспечит создание современных производств на его территории, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Природные ресурсы – значимый фактор для привлечения инвесторов в пищевую промышленность, сельское хозяйство, перерабатывающие производства.

Современный уровень развития сферы социально-культурного обслуживания в Семёновщинском сельском поселении по некоторым показателям и в ассортименте предоставляемых услуг не обеспечивает полноценного удовлетворения потребностей населения. Имеют место диспропорции в состоянии и темпах роста отдельных её отраслей, выражающиеся в отставании здравоохранения, предприятий общественного питания, бытового обслуживания.

Правовым актом территориального планирования муниципального уровня является генеральный план. Генеральный план Семёновщинского сельского поселения утвержден решением Совета депутатов Семёновщинского сельского поселения от 31 июля 2012 года

№ 63, согласно которому установлены и утверждены:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального уровня.

На основании Генерального плана Семёновщинского сельского поселения юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

- решением Совета депутатов Семёновщинского сельского поселения от 28 июня 2013 года № 85 утверждены Правила землепользования и застройки Семёновщинского сельского поселения;

- решением Совета депутатов Семёновщинского сельского поселения от 15 сентября 2017года № 50 утверждена программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Семёновщинского сельского поселения на период с 2018-2026 год;

- решение Совета депутатов Семёновщинского сельского поселения от 15 января 2013 года № 77 утверждена схема теплоснабжения Семёновщинского сельского поселения;

- постановлением администрации Семёновщинского сельского поселения от 22.07. 2013 года № 31 утверждена схема водоснабжения и водоотведения Семёновщинского сельского поселения;

**1.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры**

**Образование**. Сеть образовательных учреждений Семёновщинского сельского поселения представлена тремя филиалами образовательными учреждениями:

1 дошкольное образовательное учреждение, в котором в настоящее время воспитывается 11 детей и общеобразовательную школу, в которой в настоящее время обучается 49 человек.

Обеспеченность населения образовательными учреждениями соответствует минимальным нормативам обеспеченности.

**Здравоохранение.**На территории Семёновщинского сельского поселения работает 1 ФАП, за прошедший год фельдшером было принято 2103 человека.

**Социальное обслуживание.** В настоящее время на территории поселения работают девять работников социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, которые обслуживают 96 человек.

**Спортивные и игровые объекты .**

- спортивный зал при школе;

- открытая спортивная площадка при школе;

- 2 детских игровых площадки в д.Семёновщина.

**Учреждения культуры и искусства.** Учреждения культуры территории поселения представлены одним Домом культуры, тремя сельскими библиотеками.

В зависимости от нормативной частоты посещения населением, объекты культурно-бытового обслуживания подразделяются на:

* объекты повседневного пользования – детские сады, школы, магазины повседневного спроса;
* объекты периодического пользования – сельский Дом культуры, учреждения торговли, общественного питания, спортивные площадки;
* объекты эпизодического пользования – административные учреждения местного значения.

Важнейшей частью социальной инфраструктуры, призванной обеспечивать удовлетворение социально-бытовых нужд человека, является жилье и качественное обеспечение населения коммунальными и социальными услугами, жители сельского поселения на 18,2% обеспечены центральным водопроводом.

**1.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры**

Для определения необходимой площади территории проектируемых жилых зон для расселения проектного прироста населения, а также обеспечения населенных пунктов необходимыми комплексом инфраструктур были приняты укрупненные расчетные параметры для обеспечения более гибких условий проектирования на последующих стадиях разработки градостроительной документации. Расчетная плотность населения принята в зависимости от планируемого уровня урбанизации того или иного населенного пункта и в соответствии с приложением 5 СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Плани­ровка и застройка городских и сельских поселений» составляет 12-35 чел/га.

Выбор предельных параметров градостроительного развития поселения  
определялся по результатам оценки вариантов развития на 2030 год. Все  
варианты базировались на одной социально - экономической гипотезе,  
соответствующей сценарию комплексного развития Стратегии, связанному с  
наибольшим масштабом градостроительных преобразований. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры ориентирована на компромисс, предусматривающий сохранение застроенных территорий, при освоении новых территорий, при этом около 100% жилищного строительства на новых территориях составляют индивидуальные жилые дома.

В градостроительном аспекте варианты соотношения долей нового строительства и долей индивидуального жилья в общем объеме жилищного строительства.

Проблема демографической ситуации носит общероссийский характер, степень остроты ее в Новгородской области не меньшая в сравнении с другими регионами страны. Надежды на решение демографических проблем мерами по стимулированию рождаемости недостаточны, даже не смотря на принимаемые в последнее время мероприятия (предоставление материнского капитала и пр.). В настоящее время в области принимаются активные шаги по улучшению основных показателей воспроизводства населения,  
оптимизации его половой и возрастной структуры, улучшения состояния здоровья, роста продолжительности жизни. Схемой территориального планирования Новгородской области предусматривается необходимость дальнейшей разработки, и реализации комплекса мер, направленных на улучшение демографической ситуации в регионе. Необходимо проведение продуманной федеральной и региональной демографической и  
миграционной политики, направленной на преломление общероссийской  
тенденции депопуляции населения.

Стабилизация численности населения будет достигнута как за счет улучшения демографической ситуации (в рамках проводимой демографической политики на федеральном и региональном уровнях) так и за счет проведения Администрацией Новгородской области эффективной миграционной политики.

Миграционная ситуация характеризуется притоком населения.  
Основную часть мигрантов составляют люди трудоспособного возраста.  
 Численность населения проживающего в пределах поселения зависит от времени года. В летний период численность населения поселения увеличивается за счет приезжих.

Таким образом, общий прирост населения поселения будет выше темпов его естественного роста.

Для расчета численности населения (демографической ёмкости) в пределах населенных пунктов:

- устанавливается предельная (максимальная) численность размещаемого в населенном пункте населения, соответствующая укрупненному показателю (не более 40 га./ЮОО человек);

- устанавливаются показатели использования территории, численности и  
плотности населения на территории каждого населенного пункта, сохраняющего таким образом исторический уклад жизни и ведения хозяйства населением;

- определяется потребность в территории и места размещения  
инвестиционных проектов и объектов инфраструктуры;

исходя из нормируемой расчетной плотности населения в кварталах с  
низкой ценностью селитебных территорий (в пределах 14 - 220 чел./га в  
зависимости от типа жилой застройки) и размера предполагаемых жилых зон  
населенного пункта определяется нормативная численность населения на  
дополнительно осваиваемых (застраиваемых) территориях населенного  
пункта.

Выявленные пространственные ресурсы территории поселения,  
которые могут, а в случае с улучшением социально-экономической ситуации  
и должны быть включены в состав населенных пунктов (незастроенные  
территории, выпаса и сельскохозяйственные угодья) за пределами  
существующей границы застройки (административные границы населенных  
пунктов на местности не устанавливались) составляют около 234 га. Они  
позволят обеспечить расселение населения в расчетном 2030 году  
минимальной численностью 351человек. Полученная численность населения является минимально возможной исходя из существующего показателя обеспеченности населения жилой площадью и существующих показателей размеров жилых зон (при сохранении ведения личных подсобных хозяйств, появлении индивидуальных жилых домов, дачных  
некоммерческих партнерств) - как обязательное условие сохранения облика  
существующих населенных пунктов.

Численность населения (демографическая емкость) поселения в  
условиях отсутствия инвестиционных и инфраструктурных проектов в  
установленных таким образом границах населенного пункта может быть  
запланирована в размере 351 человек. Для обеспечения прогнозируемой динамики роста численности населения поселения, такого резерва территории более чем достаточно. Однако при благоприятном социально-экономическом сценарии развития поселения достижение этих показателей численности населения вполне возможно и ранее, и значительно позднее расчетного срока действия генерального плана. Дополнительные территории в установленных границах населенных  
пунктов планируются к застройке индивидуальными жилыми домами со  
средними размерами земельных участков до 15 соток.

В соответствии с численностью населения устанавливаются и иные  
параметры развития населенных пунктов поселения на расчетный период.

**Таблица 1**

**Потребность в жилищном фонде по этапам проектного периода**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Единицы измерения** | **Существующее положение** | **Первая**  **очередь** | **Расчётный**  **срок** |
| Численность населения | чел. | 773 | 864 | 438 |
| Проектная норма жилой обеспеченности | м2/чел | - | 36 | 48 |
| Объём жилищного фонда к концу периода | м2 | 23 200,7 | 24921,0 | 16848,0 |
| Объём нового жилищного фонда  (с учетом износа) | м2 | - | - | - |
| Фактическая обеспеченность | м2/чел | 25,9 | - | - |

Среди аспектов инфраструктурного развития поселения, оказывающим наибольшее влияние на градообразующую базу в целом выделяются: обеспеченность основными ресурсами градостроительного развития (инвестиции, территория, трудовые и инженерно - энергетические ресурсы), перспективы поставок сырья, ситуация с доступностью рынков сбыта.

В будущем источники территориального развития поселения обусловлены:

- ростом производства сельскохозяйственной продукции, ведущим к  
увеличению соответствующих экологически чистых перерабатывающих  
производственных объектов;

- возрастанием жилищного строительства в поселении,

- размещение придорожных сервисных объектов в непосредственном  
приближении к федеральным и региональным автомобильным дорогам и центрам населенных пунктов;

- системой общественных центров поселения - местных общественно-  
деловых центров путем выделения нескольких фрагментов территории под  
размещение торговых, деловых, других коммерческих учреждений вдоль  
основных планировочных осей и на пересечениях улиц;

- сохранением жилого фонда (охраняя конституционные права  
граждан), новым жилищным строительством на свободных территориях в  
основном за счет индивидуальной жилой застройки;

* сохранением территории действующих кладбищ, закреплением их в  
  новых границах;
* необходимостью сформировать непрерывную систему озелененных  
  территорий в определенном территориально-градостроительном виде,  
  представляющая собой совокупность ландшафтных объектов, территорий и  
  зон отдыха.

Жилищный фонд, вероятно, будет расти незначительными темпами.  
Средняя обеспеченность на 1 жителя по поселению 11,0 м2. Стратегией  
социального и экономического развития Новгородской области намечено  
довести этот показатель до 26-27 м2. в 2025 году. К расчетному сроку (2030год) этот показатель должен составить 38 м2.

Жилищное строительство является приоритетным направлением  
социально-экономической стратегии развития области. Жилая застройка  
будет изменяться качественно. При обеспеченности жильем на расчетный  
срок 38 кв.м. в пересчете на одного жителя должно возрасти качество  
планировочных решений. Оно будет иным. Будут соответствовать  
нормативным показателям обеспеченность водой и энергоносителями. В  
результате мировых тенденций и изменений в качественном составе в  
жилищном фонде будут жить достаточно мобильные семьи с относительно  
высокой долей членов в трудоспособном возрасте и значительным числом  
близлежащих центров обслуживания населения и мест приложения труда,  
расположенных на этой и сопредельных территориях.

* Прирост жилищного фонда поселения должен произойти за счет  
  большей части вновь осваиваемых территорий. Он будет состоять в  
  основном из одноквартирного жилья (индивидуальных домов).
* В целях увеличения темпов жилищного строительства государством  
  предлагается активное привлечение средств областного и федерального  
  бюджетов, активное участие в реализации федеральной и региональной  
  программ «Жилье», обеспечение жильем отдельных категорий граждан  
  (ветеранов войн и т.п.), внедрение ипотечного кредитования.

**1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения**

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Семёновщинского сельского поселения разработана на основании и с учётом следующих правовых актов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».

- Постановление Правительства Новгородской области от 28 октября 2013 года N 322 «О государственной программе Новгородской области "Развитие жилищного строительства на территории Новгородской области на 2014 - 2020 годы".

- Генеральный план Семёновщинского сельского поселения утвержденный решением Совета депутатов Семёновщинского сельского поселения от 31.07.2012 года № 63.

Реализация мероприятий настоящей программы позволит обеспечить развитие социальной инфраструктуры Семёновщинского сельского поселения, повысить уровень жизни населения, сократить миграционный отток квалифицированных трудовых ресурсах.

Программный метод, а именно разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры Семёновщинского сельского поселения на 2018-2030 годы, требуется для утверждения перечня планируемых к строительству и нуждающихся в реконструкции и ремонте социальных объектов, расположенных на территории сельского поселения, а также для определения объема и порядка финансирования данных работ за счет дополнительных поступлений.

**Раздел 2.**

**Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения учитывает планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры федерального значения, регионального значения, местного значения муниципальных районов, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников**

Цель Программы:

- обеспечение развития социальной инфраструктуры Семёновщинского сельского поселения для закрепления населения, повышения уровня его жизни.

Задачи Программы:

- развитие системы образования и культуры за счет строительства, реконструкции и ремонта данных учреждений;

- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений;

- улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов транспортной инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации;

- развитие социальной инфраструктуры Семёновщинского сельского поселения путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока населения.

Программа реализуется в период 2018-2030 годы в 2 этапа.

Для достижения цели Программы и выполнении поставленных задач запланированы следующие мероприятия (инвестиционные проекты) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Семёновщинского сельского поселения:

1. Проектирование и строительство помещений для физкультурных занятий и тренировок;

2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения;

3. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и электроснабжения;

Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут показатели степени готовности объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями, а также показатели сокращения миграционного оттока населения.

**Раздел 3.**

**Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целями и задачами программы, источниками финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетных средств**

Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Новгородской области, бюджета Валдайского муниципального района, бюджета Семёновщинского сельского поселения.

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2018-2030 годов составляет 300 000,0 руб., в том числе по годам:

2022-2030 годы - 300 000,0 рублей

На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники.

Мероприятия программы реализуются на основе государственных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

| **Таблица 3.**  **Объемы и источники финансирования мероприятий Программы** | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс.рублей | | | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик программы | |
| Всего | в разрезе источников финансирования | | | | | |
| областной бюджет | районный бюджет | | | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Семёновщинского сельского поселения на 2018-2030 годы | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Цель: обеспечение развития социальной инфраструктуры Семёновщинского сельского поселения для закрепления населения, повышения уровня его жизни | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Задача: Создание условий для дополнительного повышения доступности жилья для населения сельского поселения, обеспечения комфортной среды обитания и жизнедеятельности | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Проектирование и строительство объектов инфраструктуры для развития индивидуального жилищного строительства |  | 2018 |  |  | |  |  | |  |  | | Валдайский муниципальный район |
| 2019 |  |  | |  |  | |  |  | |
| 2020 |  |  | |  |  | |  |  | |
| 2021 |  |  | |  |  | |  |  | |
| 2022-2030 | 100,0 | 100,0 | |  |  | |  | Строительство объекта | |
| Всего | 100,0 | 100,0 | |  |  | |  |  | |
| 1.1.2 | Задача: привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Строительство и реконструкция общественных мест отдыха |  | 2018 |  |  |  | | |  |  | Строительство  и реконструкция общественных мест отдыха | Администрация  Семёновщинского сельского  поселения | |
| 2019 |  |  |  | | |  |  |
| 2020 |  |  |  | | |  |  |
| 2021 |  |  |  | | |  |  |
|  | 2022-2030 | 200,0 | 150,0 |  | | | 50,0 |  |
| Всего | 200,0 | 150,0 |  | | | 50,0 |  |  |
|  | Итого по основным мероприятиям |  | 2018 |  |  |  | | |  |  |  |  | |
| 2019 |  |  |  | | |  |  |
| 2020 |  |  |  | | |  |  |
| 2021 |  |  |  | | |  |  |
| 2022-  2030 | 200,0 | 150,0 |  | | | 50,0 |  |
| Всего | 300,0 | 250,0 |  | | | 50.0 |  |

**Раздел 4. Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры**

Для определения потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения, были произведены расчеты показателей на расчетный срок.

**Таблица 4**

**Основные нормируемые виды обслуживания социальной инфраструктуры Семёновщинского СП Валдайского МР**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Учреждения** | **Единицы**  **измерения** | **требуемая**  **мощность** | | **В том числе** | | | | **Примечание** |
| **сохраняемая** | | **намечаемая к строительству** | |
| **1 очередь** | **расчетный срок** | **1 очередь** | **расчетный срок** | **1 очередь** | **расчетный срок** |
| **I. Учреждения образования:** | | | | | | | | |
| 1. Дошкольные детские учреждения | мест | 21 | 14 | 21 | 21 | - | - | Сохраняемые: Филиал МАДОУ Детский сад №14 «Березка» с.Яжелбицы (в д.Семёновщина) на 21 место; |
| 2.Общеобразовательные школы (дневные) | мест | 30 | 21 | 45 | 45 | - | - | Сохраняемые: Филиал МАОУ СООШ № 4 с.Яжелбицы (в д.Семёновщина) на 100 мест |
| 3. Внешкольные учреждения (ЦВР, ДШИ | мест | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | - | Намечаемые к строительству: |
| **II. Учреждения здравоохранения:** | | | | | | | | |
| 1. Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещ./в смену | 14 | 8 | 28 | 28 | - | - | Сохраняемые: **Подразделения ММУ Валдайская ЦРБ:**  Семёновщинский ФАП - 15посещ./смена, помещение приспособленное; |
| 2. Дневной стационар | койка-место | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | Намечаемые к строительству: |
| 3. Круглосуточный стационар | койка-место | 6 | 3 | 0 | 0 | - | 6 |
| 4. Аптека | объект на поселение | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | Намечаемые к строительству: в д.Семёновщина |
| **III. Физкультурно-спортивные учреждения:** | | | | | | | | |
| 1. Спортивные залы | м2 | 242 | 123 | 147,5 | 147,5 | 95 | - | Сохраняемые: Спортивный зал филиала МАОУ СООШ № 4 с.Яжелбицы (в д.Семёновщина) – 147,5 м2 |
| 2. Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 6230,3 | 3159,0 | 0 | 0 | 6230,3 | - | Намечаемые к строительству: |
| **IV. Учреждения культуры:** | | | | | | | | |
| 1. Учреждения культурно-досугового типа  (дома культуры, клубы и т.п.) | един.  (кол-во  мест в зале) | 69 | 35 | 100 | 100 | - | - | Сохраняемые: **Филиалы МУК «Валдайская централизованная клубная система»:**  Семёновщинский СДК- зал на 68 мест,  здание приспособленное в плохом состоянии; |
| 2. Библиотеки | Книжный фонд  (шт.) | 3461 | 1755 | 23491 | 23491 | - | - | Сохраняемые: **МУК** «**Межпоселенческая библиотека имени Б.С.Романова Валдайского муниципального района»:**  Семёновщинский филиал - 11307ед.хр./8посад.мест (помещение приспособленное в хорошем состоянии;  Боярский филиал - 6322ед.хр./7посад.мест (помещение приспособленное в удовлетворительном состоянии);  Большезамошевский филиал - 5862ед.хр./10посад.мест (помещение приспособленное в удов.состоянии) |
| мест | 4 | 2 | 28 | 28 | - | - |
| **V. Учреждения бытового и коммунального обслуживания:** | | | | | | | | |
| 1. Бани | мест | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | - | Намечаемые к строительству: |
| **VI. Административно-хозяйственные учреждения:** | | | | | | | | |
| 1. Административно-хозяйственные здания | объект на поселение | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | Сохраняемые: д.Семёновщина |
| 2. Сберегательная касса | объект на поселение | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | Намечаемые к строительству: |
| 3. Отделение связи | объект на поселение | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | Сохраняемые: д.Семёновщина |
| 4. Опорный пункт охраны порядка | объект на поселение | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | Намечаемые к строительству: в д.Семёновщина |

**Раздел 5. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает оценку социально-экономической эффективности и соответствия нормативам градостроительного проектирования поселения, в том числе с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целям и задачам программы**

Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными целями и задачами обеспечит достижение численности населения Семёновщинского сельского поселения к 2030 году – до 351 человек.

Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих уровней обеспеченности объектами местного значения населения Семёновщинского сельского поселения:

- сооружения для физкультурных занятий и тренировок, при расчетном показателе 80 кв.м общей площади на 1 тыс.человек составит 300 кв.м, что составит 100 % от минимально допустимого уровня обеспеченности населения данными объектами.

Реализация программных мероприятий обеспечит повышение уровня жизни населения поселения, повышение уровня благоустройства территорий, создания комфортных и безопасных условий проживания, развития коммунальной и общественной инфраструктуры.

**Раздел 6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения разрабатываются в целях обеспечения возможности реализации предлагаемых в составе программы мероприятий (инвестиционных проектов)**

Реализация Программы осуществляется через систему программных мероприятий разрабатываемых муниципальных программ Семёновщинского сельского поселения, а также с учетом федеральных проектов и программ, государственных программ Новгородской области и муниципальных программ Валдайского муниципального района, реализуемых на территории поселения.

В соответствии с изложенной в Программе политикой администрация Семёновщинского сельского поселения должна разрабатывать муниципальные программы, конкретизировать мероприятия, способствующие достижению стратегических целей и решению поставленных Программой задач.