Российская   Федерация

Новгородской  области Валдайского района

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМЁНОВЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  22.06.2018  №29

д. Семёновщина

О внесении изменений в

постановление «Об утверждении

плана мероприятий ремонта

автомобильных дорог общего

пользования местного значения

Семёновщинского сельского

поселения на 2018 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Семёновщинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Семёновщинского сельского поселения на 2018 год.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене  «Семёновщинский вестник».

Заместитель Главы Семёновщинского

сельского поселения			                                      Л.И.Кожевникова

Утверждено

Постановлением Администрации

Семёновщинского сельского поселения

от  22.02.2018  № 10

(в редакции от 22.06.2018 №29)

План мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования

местного  значения Семёновщинского сельского поселения на 2018 год

| № п/п | Наименование объекта | Объем финансирования | Площадь ремонта (кв. м) | Виды работ | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Семёновщина (от д.№18 до д.№35) | Общий объем- 84155 руб. в том числе: областной бюджет-79500 руб. местный бюджет- 4655 руб. | 112,5 | Замена трубопереезда | июль 2018 год |
| 2 | д. Семёновщина (отд.№36 до д.№43) | Общий объем- 98168 руб. в том числе: областной бюджет-93500 руб. местный бюджет- 4968 руб. | 1027,5 | Исправление профиля с добавлением нового материала | июнь 2018 год |
| 3 | д.Подольская | Общий объем- 99459 руб. в том числе: областной бюджет – 94000 руб. местный бюджет- 5159 руб. | 630 | Замена трубопереезда, исправление профиля с добавлением нового материала | июнь 2018 год |
| 4 | д. Яблонка | Общий объем- 51496 руб. в том числе: областной бюджет – 48600 руб. местный бюджет- 2 896 руб. | 539 | Исправление профиля с добавлением нового материала | июнь 2018 год |
| 5 | д. Сухая Нива | Общий объем- 96417 руб. в том числе: областной бюджет – 91300 руб. местный бюджет- 5117 руб. | 1009,2 | Исправление профиля с добавлением нового материала | июль 2018 год |
| 6 | д. Злодари | Общий объем- 61144 руб. в том числе: областной бюджет – 59000руб. местный бюджет- 3444 руб. | 640 | Исправление профиля с добавлением нового материала | июль 2018 год |
| 7 | д.Заборовье ул. Первая (от д.№1 до д.№22) | Общий объем- 51591 руб. в том числе: областной бюджет – 48800 руб. местный бюджет- 2 791руб. | 540 | Исправление профиля с добавлением нового материала | август 2018 год |
| 8 | д. Добрилово ул. Первая от д.№2 до д.13 | Общий объем- 53501 руб. в том числе: областной бюджет – 50600 руб. местный бюджет- 2901 руб. | 560 | Исправление профиля с добавлением нового материала | август 2018 год |